# BÀI LÀM: QUẢN LÝ PRODUCT BACKLOG CHO GREENMART LOYALTY

# Phần A — Thiết kế vận hành Scrum

## 1. Chọn độ dài Sprint

Chọn Sprint dài 2 tuần, tương đương 4 Sprint trong 8 tuần. Thời lượng này giúp đội Hoa thường xuyên nhận phản hồi từ Marketing, Kế toán và khách hàng, đồng thời có đủ thời gian phát triển, kiểm thử và hoàn thành từng phần chức năng.

## 2. Phân công 3 vai trò Scrum

| Vai trò | Người đảm nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Đại diện sản phẩm được TechViet chỉ định | Quản lý Product Backlog, xác định giá trị kinh doanh, sắp xếp ưu tiên và làm rõ yêu cầu với các bên liên quan. |
| Scrum Master | Bạn | Hỗ trợ đội tuân thủ Scrum, tổ chức sự kiện Scrum, loại bỏ trở ngại và giúp đội thích nghi với thay đổi. |
| Development Team | Đội Hoa | Phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử và tạo ra Increment đáp ứng Definition of Done trong mỗi Sprint. |

Lưu ý: Scrum Master kiêm BA có thể hỗ trợ đặc tả nghiệp vụ, nhưng không tự ý thay thế quyền quyết định ưu tiên của Product Owner.

## 3. Sự kiện Scrum quan trọng nhất

Sprint Review là sự kiện quan trọng vì giúp các bên liên quan kiểm tra kết quả thực tế, phản hồi về tính năng Loyalty và đề xuất điều chỉnh.

- Trụ cột chính: Thanh tra (Inspection) — đánh giá Increment so với mục tiêu và yêu cầu.

- Kết hợp: Thích nghi (Adaptation) — Product Owner cập nhật Product Backlog dựa trên phản hồi.

# Phần B — Product Backlog và ưu tiên MoSCoW

## 1. Tiêu chí phân loại ưu tiên

- Must have: Bắt buộc để chương trình Loyalty vận hành đúng quy tắc, đảm bảo tính chính xác của điểm và giao dịch.

- Should have: Quan trọng, nâng cao trải nghiệm hoặc khả năng kiểm soát, nhưng có thể triển khai sau các chức năng cốt lõi.

- Could have: Tăng tiện ích, có thể trì hoãn mà không ảnh hưởng đến hoạt động chính.

- Won’t have this time: Không thực hiện trong 8 tuần này, có thể xem xét ở giai đoạn sau.

## 2. Danh sách Product Backlog

| ID | Hạng mục | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US01 | Tự động tích 1 điểm cho mỗi 10.000đ của đơn hàng thanh toán thành công | Must | Chức năng cốt lõi để tạo điểm thưởng. |
| US02 | Thu hồi điểm đã tích khi đơn hàng bị hủy hoặc hoàn | Must | Đảm bảo số dư điểm chính xác, tránh gian lận. |
| US03 | Đổi điểm lấy ưu đãi theo tỷ lệ 100 điểm = 20.000đ | Must | Đáp ứng nghiệp vụ đổi điểm cơ bản. |
| US04 | Kiểm tra số dư và hạn chế đổi điểm vượt số điểm khả dụng | Must | Ngăn số dư âm và sử dụng điểm không hợp lệ. |
| US05 | Lưu lịch sử tích, đổi và thu hồi điểm | Must | Đảm bảo minh bạch giao dịch và hỗ trợ đối soát kế toán. |
| US06 | Xem số dư điểm và ngày hết hạn | Should | Giúp khách hàng hiểu quyền lợi và hạn sử dụng. |
| US07 | Thông báo điểm sắp hết hạn | Should | Khuyến khích khách hàng sử dụng điểm đúng hạn. |
| US08 | Xuất báo cáo giao dịch điểm ra Excel | Could | Hỗ trợ quản lý và phân tích dữ liệu thuận tiện hơn. |
| US09 | Gợi ý ưu đãi cá nhân hóa theo lịch sử mua hàng | Won’t have this time | Không phải chức năng cốt lõi, có thể phát triển sau khi hệ thống Loyalty ổn định. |

## 3. Chốt phạm vi Sprint 1

Sprint 1 kéo dài 2 tuần, ưu tiên hoàn thiện nhóm Must have theo thứ tự phụ thuộc nghiệp vụ.

| Thứ tự | Hạng mục | Lý do chọn |
| --- | --- | --- |
| 1 | US01 – Tích điểm sau thanh toán | Nền tảng tạo điểm thưởng. |
| 2 | US02 – Thu hồi điểm khi hủy/hoàn | Đảm bảo tính đúng đắn của điểm. |
| 3 | US05 – Lưu lịch sử giao dịch điểm | Hỗ trợ kiểm tra và đối soát giao dịch. |
| 4 | US03 – Đổi điểm lấy ưu đãi | Hoàn thiện luồng sử dụng điểm. |
| 5 | US04 – Kiểm tra số dư và điểm khả dụng | Bảo vệ tính hợp lệ của giao dịch đổi điểm. |

Giả định nguồn lực: Đề bài không cung cấp số Story Points hoặc năng lực thực tế của đội, nên danh sách trên là phạm vi dự kiến. Product Owner và Development Team phải ước lượng, kiểm tra phụ thuộc và chốt Sprint Backlog trong Sprint Planning. Nếu nhóm Must không thể hoàn thành trong Sprint 1, cần chia nhỏ hoặc điều chỉnh phạm vi thay vì cam kết quá khả năng.

Không chọn thêm Should have ở Sprint 1 nếu nhóm Must đã sử dụng hết nguồn lực.

# Phần C — Acceptance Criteria và Definition of Done

## 1. Hạng mục được chọn: US01 – Tích điểm sau thanh toán

User Story:

Là một khách hàng thành viên GreenMart Loyalty, tôi muốn được tự động tích điểm khi đơn hàng thanh toán thành công, để tích lũy điểm và sử dụng cho các lần mua hàng sau.

Quy tắc nghiệp vụ: Cứ 10.000đ giá trị đơn hàng hợp lệ được tính 1 điểm; chỉ đơn thành công mới được tích điểm. Đơn bị hủy hoặc hoàn phải được thu hồi điểm tương ứng.

## 2. Acceptance Criteria theo Given – When – Then

### AC1 — Tích điểm cho đơn hàng thành công

- Given: Khách hàng là thành viên Loyalty và có đơn hàng trị giá 100.000đ đã thanh toán thành công.

- When: Hệ thống ghi nhận đơn hàng thành công.

- Then: Hệ thống cộng 10 điểm vào tài khoản khách hàng và ghi lại giao dịch tích điểm trong lịch sử.

### AC2 — Không tích điểm cho đơn chưa thanh toán thành công

- Given: Khách hàng có đơn hàng trị giá 100.000đ nhưng thanh toán thất bại.

- When: Hệ thống nhận được trạng thái thanh toán thất bại.

- Then: Hệ thống không cộng điểm và không ghi nhận giao dịch tích điểm thành công.

### AC3 — Thu hồi điểm khi đơn hàng bị hủy sau khi tích điểm

- Given: Khách hàng đã được cộng 10 điểm từ đơn hàng 100.000đ.

- When: Đơn hàng bị hủy hoặc hoàn hợp lệ sau đó.

- Then: Hệ thống thu hồi 10 điểm tương ứng, ghi nhận giao dịch thu hồi trong lịch sử và không xử lý thu hồi trùng lặp nếu nhận lại cùng một sự kiện hủy/hoàn.

## 3. Definition of Done cho Sprint 1

Definition of Done (DoD) là tiêu chuẩn chất lượng áp dụng chung cho mọi hạng mục trong Sprint, không thay thế Acceptance Criteria của từng Story.

- Code review: Mã nguồn đã được thành viên khác xem xét và chấp thuận.

- Kiểm thử kỹ thuật: Các unit test và integration test liên quan đều chạy thành công.

- Tích hợp: Mã nguồn đã được tích hợp vào nhánh chung và triển khai thành công trên môi trường kiểm thử.

- Tài liệu: Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng liên quan được cập nhật.

- Không có lỗi nghiêm trọng: Không còn lỗi Critical/Blocker chưa xử lý trong phạm vi chức năng hoàn thành.

# Phần D — Xử lý tình huống thay đổi giữa Sprint

Marketing yêu cầu thay đổi tỷ lệ đổi điểm từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ ngay giữa Sprint 1.

## 1. Tiếp nhận thay đổi mà không phá vỡ Sprint

- Scrum Master ghi nhận yêu cầu và giúp Marketing trao đổi với Product Owner.

- Product Owner phân tích giá trị kinh doanh, rủi ro tài chính, ảnh hưởng đến ưu đãi hiện tại và sắp xếp lại Product Backlog.

- Đội không tự ý thay đổi tỷ lệ đang áp dụng trong Sprint chỉ vì nhận được yêu cầu mới.

- Nếu thay đổi không ảnh hưởng Sprint Goal, Product Owner và Developers có thể thương lượng điều chỉnh phạm vi Sprint Backlog mà không làm giảm chất lượng.

- Nếu thay đổi khiến Sprint Goal không còn phù hợp, chỉ Product Owner mới có quyền hủy Sprint; sau đó đội lập kế hoạch Sprint mới nếu cần.

## 2. Ảnh hưởng đến Product Backlog, Acceptance Criteria và DoD

| Thành phần | Việc cần cập nhật |
| --- | --- |
| Product Backlog | Cập nhật yêu cầu US03 từ 100 điểm = 20.000đ thành 100 điểm = 25.000đ sau khi Product Owner xác nhận; điều chỉnh ưu tiên và đánh giá tác động đến các Story liên quan. |
| Acceptance Criteria | Bổ sung hoặc sửa AC của US03 để kiểm tra tỷ lệ mới, ví dụ 100 điểm đổi được ưu đãi 25.000đ; kiểm thử các trường hợp số điểm không đủ, điểm hết hạn và ưu đãi không cộng dồn. |
| Definition of Done | Giữ nguyên DoD nếu tiêu chuẩn chất lượng không đổi; chỉ sửa khi đội thống nhất thay đổi tiêu chuẩn chất lượng chung. |